## Slide 1
HOBBYTAN-COUNCIL
프로젝트 진행 현황 보고
2026년 2월 24일
작성: PO-TAN × PM-TAN | 보고: DEO-TAN → CEO

## Slide 2
📊 Executive Summary
🌐 hobbytan.com 웹사이트 수정
• 이슈 10건 발견 → 6건 코드 수정 완료
• CEO 컨펌 3건 수신 → 최종 반영 완료
• 배포 대기 (날짜 1건 확정 필요)
🚀 Super Workshop 대시보드 MVP
• 프로토타입 v0.1 완성
• QA 결과: 83% PASS (10/12 기능)
• Phase 2 진입 준비 중
CEO 컨펌 현황
✅ 앵커링 가격 ₩1,080만 — 승인
⚠️ 다음 기수 시작 날짜 — 구체 날짜 대기
✅ 팔로업 기간 90일 — 확정

## Slide 3
🌐 hobbytan.com 수정 현황 (6건 완료)
✅ #1 날짜 오류 수정
파일: CTA.tsx | 2025년 2월 10일 → placeholder
✅ #2 ₩500만 혼동 문구 삭제
파일: Curriculum.tsx | CEO 지시: 삭제
✅ #3 앵커링 가격 ₩1,080만
파일: Curriculum.tsx | 취소선 앵커링 적용
✅ #4 오타 수정
파일: WhyNow.tsx | "빼앗아가고" → "빼앗아 가고"
✅ #5 팔로업 90일 통일
파일: 4개 파일 | "1개월" → "90일"
✅ #6 잔여 좌석 표기
파일: Curriculum.tsx | "잔여 2자리" → "모집 중"

## Slide 4
💰 앵커링 가격 전략 (CEO 승인 완료)
❌ Before (기존)
취소선 ₩730만 → ₩160만/인
앵커가 실가격보다 낮아
"할인폭이 크지 않다" 인식
✅ After (PO 제안 → CEO 승인)
앵커 ₩1,080만 (7개 항목 시장가)
실제 가격 ₩800만 (5인 기준)
→ 26% 할인 프레이밍 효과
7개 항목 시장가 내역
• 5주 실전 커리큘럼 + 교재 ─ ₩150만
• 주 2회 온라인 코칭 (총 10회) ─ ₩150만
• 1박 2일 오프라인 워크샵 ─ ₩200만
• 현직 AI 리더 특강 1회 ─ ₩50만
• 수료 후 90일 팔로업 지원 ─ ₩100만
• 프롬프트 템플릿 150종+ ─ ₩80만
• 하비탄 AI 클럽 평생 멤버십 (신규) ─ ₩350만
합계: ₩1,080만

## Slide 5
🚀 Super Workshop 대시보드 MVP
제품 개요
• URL: hobbytan.com/superworkshop
• 목적: AI 슈퍼유저 워크샵 운영 대시보드
• 사용자: Admin / Team Lead / Student
핵심 기능 (5개)
1. Google OAuth 로그인
2. 커리큘럼 0~5주차 조회
3. 팀별 진행 상황판
4. 과제 업로드 (file/text/link)
5. 커뮤니티 게시판
QA 결과: 83% PASS (10/12 기능)
✅ 10건 PASS | ⚠️ 2건 Phase 2 예정 (Admin CRUD, 뒤처진 팀 하이라이트)

## Slide 6
⚙️ 기술 스택 현황
hobbytan.com (루트)
• Framework: Next.js 14
• React: 18
• Routing: Next.js App Router
• Firebase: Admin SDK (서버)
• CSS: Tailwind 3
• 배포: Firebase Hosting
super-wks (서브폴더)
• Framework: Vite 7 + React 19
• React: 19
• Routing: react-router-dom 7
• Firebase: Client SDK 12
• CSS: Tailwind 4
• 배포: TBD
⚠️ 아키텍처 미스매치: 루트와 서브폴더가 완전히 다른 스택 — 통합/배포 전략 결정 필요

## Slide 7
🔴 남은 블로커 및 결정 필요 사항
CEO 결정 대기 (1건)
⚠️ 다음 기수 시작 날짜 — 구체 날짜 필요
기술 블로커 (2건)
🔑 Firebase 프로젝트 접근 권한
→ Auth/Firestore/Storage/Hosting 접근 없으면 Phase 2 진입 불가
🏗️ super-wks ↔ 루트 프로젝트 통합 전략
→ 서브도메인 vs 서브패스 vs 별도 호스팅 결정 필요

## Slide 8
🗺️ 로드맵 & 타임라인
Phase 1 — 즉시 실행
• 앵커링 ₩1,080만 + 팔로업 90일 반영 ✅
• 날짜 확정 시 즉시 교체
• PR → 코드 리뷰 → main 머지 → 배포
⏱️ 날짜 확정 후 1-2일
Phase 2 — Firebase 연동
• Mock → Firestore 실데이터 마이그레이션
• Firebase Auth 실 연동
• Admin 커리큘럼 CRUD 완성
⏱️ 블로커 해소 후 5-7일
Phase 3-4 — Full 버전
• 커뮤니티 댓글/피드백 시스템
• 알림 시스템 (이메일/슬랙)
• 수료증 자동 발급
⏱️ Phase 2 완료 후 5-7일
전체 예상: 약 2~2.5주 (블로커 해소 시점 기준)

## Slide 9
👥 에이전트별 기여도
🧭 PO-TAN
Product Owner
• PRD 작성, UX 분석 14슬라이드
• 앵커링 전략 제안, QA 검수
• CEO 보고서 PPT 작성
📋 PM-TAN
Project Manager
• 태스크 10건 등록·추적
• 스프린트/스크럼 체계 수립
• P0/P1/P2 우선순위 관리
⚡ DEV-TAN
Developer
• MVP 프로토타입 개발 (7페이지)
• 웹 수정 6건 코드 작성
• GitHub 커밋·배포 준비
🎖️ DEO-TAN
Chief of Staff
• CEO 지시 전파·조율
• 워크플로우 관리
• 블로커 에스컬레이션

## Slide 10
🎯 결론 & CEO 액션 아이템
hobbytan.com은 즉시 배포 가능한 수정 상태이며, Super Workshop MVP는 Phase 2 진입 준비 완료.
CEO 액션 아이템 (3건)
📅 1. 다음 기수 시작 날짜 확정
→ 확정 즉시 코드 반영 + 배포 진행
🔑 2. Firebase 프로젝트 접근 권한 부여
→ Phase 2 (실데이터 연동) 진입 조건
🏗️ 3. super-wks 배포 전략 방향 결정
→ 서브도메인 / 서브패스 / 별도 호스팅

## Slide 11
감사합니다
HOBBYTAN-COUNCIL | 2026.02.24
GitHub: devpablokim/hobbytan