## Slide 1
HOBBYTAN 프로젝트 진행 현황 보고
2026년 2월 24일 | HOBBYTAN-COUNCIL
작성: PO-TAN 🧭 × PM-TAN 📋

## Slide 2
Executive Summary
2개 프로젝트 동시 진행
① hobbytan.com 웹사이트 수정
6건 코드 수정 완료 + CEO 컨펌 완료
→ 최종 반영 + 배포 대기
② Super Workshop 대시보드 MVP
프로토타입 v0.1 완성, QA 83% PASS
→ Phase 2 진입 준비 완료
CEO 컨펌 (2026-02-24)
✅ 앵커링 가격 ₩1,080만 — 승인
✅ 팔로업 기간 90일 — 확정
⚠️ 다음 기수 시작 날짜 — 대기

## Slide 3
① hobbytan.com 웹사이트 수정 — 6건 완료
✅
날짜 오류 수정
CTA.tsx
"2025년 2월 10일" → "다음 기수 모집 중"
✅
₩500만 문구 삭제
Curriculum.tsx
"₩500만원 상당" → "프리미엄 혜택 포함"
✅
가격 명확화
Curriculum.tsx
앵커링 ₩1,080만 적용 완료
✅
오타 수정
WhyNow.tsx
"빼앗아가고" → "빼앗아 가고"
✅
팔로업 통일
4개 파일
"1개월" → "90일" 통일
✅
잔여 좌석 정리
Curriculum.tsx
"잔여 2자리" → "모집 중"
GitHub: feature/web-fixes-and-superworkshop | 빌드 성공 | Push 완료

## Slide 4
앵커링 가격 전략 — CEO 승인 완료
BEFORE
앵커: ₩730만 → 실가: ₩160만/인
문제: 앵커가 낮아 할인 효과 미미
₩730만 < ₩800만(실가) = 역효과
AFTER (승인)
앵커: ₩1,080만 → 실가: ₩800만
26% 할인 프레이밍 효과
신규: AI 클럽 평생 멤버십 ₩350만 추가
7개 항목 시장가 내역
5주 커리큘럼 + 교재
₩150만
온라인 코칭 10회
₩150만
1박 2일 워크샵
₩200만
AI 리더 특강
₩50만
90일 팔로업
₩100만
프롬프트 템플릿 150종+
₩80만
AI 클럽 평생 멤버십 (신규)
₩350만
합계
₩1,080만

## Slide 5
② Super Workshop 대시보드 MVP
제품 개요
URL: hobbytan.com/superworkshop
목적: 5주 워크샵 운영 대시보드 + 수강생 포털
사용자: Admin / Team Lead / Student
핵심 기능 5개
🔐 Google OAuth 로그인
📚 커리큘럼 0~5주차 조회
📊 팀별 진행 상황판
📎 과제 업로드 (file/text/link)
💬 커뮤니티 게시판
MVP 프로토타입 스크린샷 영역

## Slide 6
MVP QA 결과 — 83% PASS
✅
Google OAuth 로그인
✅
역할별 대시보드 분기
✅
커리큘럼 조회
✅
팀별 진행 상황판
✅
팀 상세 (멤버 진행률)
✅
과제 업로드 (3종)
✅
수강생 대시보드
✅
커뮤니티 게시판
✅
Admin 관리 패널
⚠️
Admin 커리큘럼 CRUD
❌
뒤처진 팀 하이라이트
⚠️
과제 피드백 표시
MVP 판정: PASS ✅ | 커버리지: 10/12 (83%) | 미구현 2건은 Phase 2 범위

## Slide 7
기술 스택 현황
hobbytan.com (루트)
프레임워크: Next.js 14
React: 18
라우팅: App Router
Firebase: Admin SDK (서버)
CSS: Tailwind 3
배포: Firebase Hosting
super-wks (서브폴더)
프레임워크: Vite 7 + React 19
React: 19
라우팅: react-router-dom 7
Firebase: Client SDK 12
CSS: Tailwind 4
배포: TBD (통합 필요)
⚠️ 아키텍처 미스매치: 루트와 서브폴더가 완전히 다른 스택 → 통합/배포 전략 결정 필요

## Slide 8
남은 블로커 및 의사결정 필요 사항
CEO 결정 대기 (1건)
📅 다음 기수 시작 날짜 — 구체 날짜 필요 (현재 placeholder 상태)
기술 블로커 (2건)
🔑 Firebase 프로젝트 접근 권한 (Auth / Firestore / Storage / Hosting)
→ Phase 2 진입 불가. Mock → 실데이터 전환 차단
🏗️ super-wks ↔ 루트 프로젝트 통합/배포 전략
→ 서브도메인 vs 서브패스 vs 별도 호스팅 결정 필요

## Slide 9
로드맵 — Next Steps
Phase 1
웹 수정 배포
날짜 확정 즉시
1-2일
• 앵커링 ₩1,080만 반영 완료 ✅
• 팔로업 90일 반영 완료 ✅
• 날짜 확정 → 코드 반영 → PR → merge → 배포
Phase 2
Firestore 연동
블로커 해소 후
5-7일
• Mock → Firestore 실데이터 마이그레이션
• Firebase Auth 실 연동 (Google OAuth)
• Admin 커리큘럼 CRUD 완성
Phase 3-4
Full 버전
Phase 2 완료 후
5-7일
• 커뮤니티 댓글/피드백
• 알림 시스템
• 수료증 자동 발급
• 뒤처진 팀 자동 하이라이트
전체 예상: 약 2~2.5주 (블로커 해소 시점 기준)

## Slide 10
에이전트별 기여도
🧭 PO-TAN
Product Owner
• PRD 작성 (5 핵심 기능, MVP/Full 2-phase)
• UX 분석 14슬라이드 PPT
• 앵커링 가격 전략 제안 (₩1,080만)
• QA 검수 + 보고서 작성
📋 PM-TAN
Project Manager
• 태스크 10건 등록 + 추적
• 스프린트/스크럼 체계 수립
• 진행 관리 + chronicle 기록
⚡ DEV-TAN
Developer
• MVP 프로토타입 개발 (7페이지)
• 웹 수정 6건 코드 구현
• GitHub 커밋 + 빌드 성공
🎖️ DEO-TAN
Chief of Staff
• CEO 지시 전파 + 조율
• 워크플로우 관리
• 블로커 에스컬레이션

## Slide 11
결론
hobbytan.com은 즉시 배포 가능한 수정 상태이며,
Super Workshop MVP는 Phase 2 진입 준비 완료.
CEO 액션 아이템 (3건)
📅
다음 기수 시작 날짜 확정
→ 즉시 코드 반영 + 배포
🔑
Firebase 프로젝트 접근 권한 부여
→ Phase 2 진입 가능
🏗️
super-wks 배포 전략 방향 결정
→ 프로덕션 배포 가능
위 3건 결정 시 즉시 다음 단계 진행 가능합니다.